POIROT – Phase 0

Ich würde Phase 0 jetzt verbindlich in einzelne, nacheinander abzuarbeitende Arbeitsschritte zerlegen. Dabei berücksichtige ich ausdrücklich, dass wir nicht bei null anfangen: Toolchain, Scanner, Exporte und zuletzt S.44/Natural Sort sind bereits implementiert und getestet.

Wichtig ist die Grenze:

Phase 0 macht aus der bestehenden Anwendung einen belastbaren IST-Scanner. Sie beginnt noch nicht mit dem persistenten Katalog oder den späteren Eagle-/KI-Funktionen.

Phase 0 – vollständige operative Roadmap

P0.0 – Entwicklungsumgebung und Buildfähigkeit

Status: ✅ ABGESCHLOSSEN

Ziel war eine reproduzierbar funktionsfähige Entwicklungsumgebung.

Nach Cursor bereits verifiziert:

- Rust 1.98.1

- Cargo 1.98.1

- Windows-MSVC-Target

- Visual Studio Build Tools 2022

- Windows SDK

- WebView2

- Tauri

- cargo check PASS

- cargo test PASS

- npm run typecheck PASS

- npm run build PASS

- npm run tauri dev PASS

Keine weitere Arbeit erforderlich.

P0.1 – Architekturgrenze des IST-Scanners

Status: ✅ ABGESCHLOSSEN

Das war unsere Architekturprüfung nach der Installation.

Festgelegt und von Cursor bestätigt:

Scanner

↓

ScanResult / FsNode

↓

UI / Export

Der Scanner:

- liest das Dateisystem,

- verändert die Quelle nicht,

- liest derzeit keine Dateiinhalte,

- überträgt keine Daten ins Netzwerk.

Spätere Systeme wie:

Klassifikation · Inhaltsanalyse · SOLL · Simulation · Mutation · Journal

können daneben entstehen.

Architekturregel

FsNode/ScanResult bleibt das Beobachtungsmodell des IST-Zustands.

Wir bauen dort jetzt keine Zukunftsfelder hinein.

Keine weitere Änderung erforderlich.

P0.2 – Basisscan

Status: ✅ nach bisherigem Stand abgeschlossen

Der Scanner muss einen ausgewählten Ordner rekursiv erfassen können.

Dazu gehören insbesondere:

- Ordner,

- Dateien,

- Pfade,

- Typ,

- Hierarchie,

- Tiefe,

- ausgewählte Dateisystemmetadaten.

Abnahmekriterium

Ein realer Verzeichnisbaum kann vollständig entsprechend der Scan-Konfiguration eingelesen werden.

Nach den bisherigen Tests erfüllt.

P0.3 – Scan-Tiefenbegrenzung

Status: ✅ abgeschlossen

Die gewünschte Scan-Tiefe muss begrenzt werden können.

Aktuell:

Tiefe 1–8

Der Scanner darf insbesondere nicht erst alles einlesen und anschließend in der UI abschneiden. Die Begrenzung gehört in den Scan.

Abnahmekriterium

Für jede konfigurierte Tiefe wird exakt bis zur erlaubten Ebene traversiert.

Bereits getestet.

P0.4 – Hidden-/Dotfile-Behandlung

Status: ✅ abgeschlossen

Versteckte Dateien/Ordner bzw. entsprechende Fälle müssen entsprechend der Konfiguration ein- oder ausgeschlossen werden.

Bereits durch Tests abgedeckt.

P0.5 – Dateiendungsfilter

Status: ✅ abgeschlossen

Die Scan-Konfiguration kann Dateien anhand von Endungen berücksichtigen bzw. filtern.

Wichtig bleibt:

Filterlogik gehört zur IST-Erfassung und nicht zu einer späteren fachlichen Klassifikation.

PDF ist ein technischer Dateityp.

Rechnung wäre später eine fachliche Klassifikation.

Diese beiden Ebenen dürfen wir nicht vermischen.

P0.6 – Fehlerrobustheit des Walkers

Status: 🟡 wahrscheinlich weitgehend vorhanden – gezielt final prüfen

Hier möchte ich nicht allein aus „Tests grün“ schließen, dass alle relevanten Fälle vollständig erledigt sind.

Der Scanner muss vernünftig reagieren auf beispielsweise:

- nicht lesbare Verzeichnisse,

- fehlende Berechtigungen,

- während des Scans verschwundene Dateien,

- ungültig gewordene Pfade,

- einzelne Metadatenfehler.

Wichtig

Ein problematisches Unterverzeichnis darf möglichst nicht bedeuten:

Gesamter Scan verloren.

Wir brauchen eine definierte Fehlersemantik:

Scan erfolgreich

+ 3 nicht lesbare Einträge

statt ausschließlich:

SCAN FAILED

sofern ein Fortsetzen technisch sinnvoll ist.

Aufgabe

Cursor soll prüfen, was davon bereits implementiert ist, bevor irgendetwas geändert wird.

P0.7 – Symlinks/Reparse Points/Junctions

Status: 🟡 final zu prüfen

Unter Windows ist das wichtig.

Wir müssen eindeutig festlegen, wie der Scanner mit:

- Symlinks,

- Junctions,

- Reparse Points

umgeht.

Das zentrale Risiko sind Schleifen:

A

└── B

└── Link → A

Der Scanner darf dadurch niemals endlos traversieren.

Für Phase 0 würde ich konservativ bleiben

Verknüpfungen dürfen erkannt werden, aber wir sollten ihnen nicht ungeprüft rekursiv folgen.

Abnahmekriterium

Kein Zyklus kann einen Endlosscan verursachen.

P0.8 – Deterministische Sortierung / Natural Sort

Status: ✅ gerade abgeschlossen – S.44

Cursor hat implementiert:

- Ordner vor Dateien

- Natural Sort

- case-insensitive Primärsortierung

- numerische Behandlung von ASCII-Ziffern

- deterministische Tie-Breaker

- Unicode-stabile Verarbeitung

Beispiele:

Bilder 2

Bilder 10

und:

Datei 2.pdf

Datei 10.pdf

statt lexikographisch falscher Reihenfolge.

Wichtig

Diese Reihenfolge wird einmal im Scanner erzeugt.

UI und Exporte erfinden keine eigenen unterschiedlichen Sortierungen.

Tests

Zuletzt:

38 bestanden · 0 fehlgeschlagen · 1 Performance-Test ignoriert

Damit ist P0.8 abgeschlossen.

P0.9 – Reproduzierbarkeit des ScanResult

Status: 🟢 weitgehend durch P0.8 erfüllt – finaler Integrationstest

Jetzt sollten wir einmal explizit das Gesamtergebnis testen:

Gleicher unveränderter Dateibestand + gleiche Konfiguration = semantisch identisches ScanResult.

Nicht nur die unmittelbare Kindersortierung.

Dabei müssen natürlich volatile Dinge ausgeschlossen werden, falls beispielsweise Scanzeitpunkte enthalten sind.

Abnahmekriterium

Zwei unmittelbar aufeinanderfolgende Scans eines unveränderten Testbaums ergeben dieselbe fachliche Baumstruktur.

P0.10 – Fortschrittsmodell

Status: 🟡 vorhanden, final prüfen

Wir haben bereits Fortschrittsanzeige.

Jetzt muss geprüft werden:

- Was genau bedeutet Fortschritt?

- Ist die Anzeige auch bei großen Scans sinnvoll?

- Kann sie rückwärts springen?

- Was passiert bei nicht vorher bekannter Gesamtanzahl?

- bleibt die UI responsiv?

Wir brauchen nicht zwingend:

37,482913 %

Eine ehrliche Aktivitätsanzeige ist besser als ein falscher exakter Prozentwert.

Abnahmekriterium

Bei einem langen Scan erkennt der Benutzer eindeutig:

Scan läuft und Anwendung hängt nicht.

P0.11 – Scan-Abbruch

Status: 🟡 vorhanden, final prüfen

Abbruch ist bereits vorgesehen.

Wir müssen insbesondere testen:

Scan starten

↓

während tiefer Traversierung abbrechen

↓

Backend beendet Arbeit zeitnah

↓

UI kehrt in definierten Zustand zurück

↓

erneuter Scan möglich

Keine Zombie-Jobs, kein dauerhaft gesetztes „Scanning…“.

Wichtig

Das ist später bereits eine kleine Vorstufe unseres Job-Manager-Prinzips, aber wir bauen jetzt keinen Job Manager.

P0.12 – Parallelität und Mehrfachstart

Status: 🔲 zu prüfen

Was passiert bei:

Scan läuft → Benutzer klickt erneut auf „Scannen“?

Wir benötigen für Phase 0 eine einfache eindeutige Regel.

Meine Empfehlung:

Genau ein aktiver Scan.

Währenddessen wird kein zweiter paralleler Walker gestartet.

Kein komplexes Queue-System.

Abnahmekriterium

Mehrfachklicks können weder konkurrierende Scans noch inkonsistente UI-Zustände erzeugen.

P0.13 – Tree-View: funktionale Vollständigkeit

Status: 🟡 vorhanden

Die Baumdarstellung muss mindestens:

- Hierarchie korrekt anzeigen,

- Ordner/Dateien unterscheidbar machen,

- ein-/ausklappen,

- Natural-Sort-Reihenfolge respektieren,

- große Namen vernünftig darstellen,

- Metadaten nicht mit Struktur vermischen.

Keine Eagle-Funktionen hier

Noch kein:

Thumbnail Grid · Tags · Rating · Asset Cards

Das kommt in Phase 4.

P0.14 – Tree-Virtualisierung

Status: 🔲 OFFEN

Das wurde von Cursor selbst als später noch offener technischer Punkt genannt.

Das ist für Phase 0 wichtig.

Ein Baum mit beispielsweise:

100.000 Einträgen

darf nicht 100.000 komplexe DOM-Knoten gleichzeitig rendern und dadurch die UI ruinieren.

Ziel

Nur die aktuell benötigten sichtbaren Baumzeilen werden tatsächlich gerendert.

Aber Vorsicht

Tree-Virtualisierung ist komplizierter als Listen-Virtualisierung, weil Ein-/Ausklappen die sichtbare Sequenz verändert.

Deshalb bekommt das einen eigenen Cursor-Arbeitsschritt.

Keine anderen Features gleichzeitig.

Abnahmekriterium

Sehr große ScanResults bleiben navigierbar und verursachen keine massive UI-Blockade allein durch die Darstellung.

P0.15 – 100k-Testdatensatz

Status: 🟡 bereits vorbereitet, Performance-Test bislang ignoriert

Cursor berichtete:

1 ignored (100k-Perf)

Das ist interessant: Offenbar existiert bereits eine Performance-Testgrundlage.

Jetzt müssen wir sie bewusst aktivieren bzw. prüfen.

Ziel

Ein reproduzierbarer synthetischer Bestand mit mindestens:

100.000 Einträgen

Wichtig

Wir sollten zwei Dinge auseinanderhalten:

Scanner-Performance

und

UI-Performance.

Ein Scanner kann 100.000 Dateien in akzeptabler Zeit erfassen, während React anschließend beim Rendern stirbt.

Deshalb getrennte Messungen.

P0.16 – Scanner-Performance 100k

Status: 🔲 OFFEN

Wir messen unter definierten Bedingungen:

- Laufzeit,

- Speicherverbrauch soweit praktikabel,

- Verhalten während Scan,

- Abbruchfähigkeit.

Noch keine aggressive Optimierung

Zuerst:

messen.

Erst wenn wir ein tatsächliches Problem sehen:

optimieren.

Das verhindert Optimierungen auf Verdacht.

P0.17 – UI-Performance 100k

Status: 🔲 OFFEN – nach P0.14

Nach Tree-Virtualisierung wird ein großes ScanResult dargestellt.

Wir prüfen:

- initiale Anzeige,

- Scrollen,

- Auf-/Zuklappen,

- UI-Reaktionsfähigkeit,

- Speicherentwicklung.

Das ist ein separater Test vom Walker.

P0.18 – Export: TXT

Status: ✅ vorhanden – finaler Reproduzierbarkeitstest

TXT muss die Baumstruktur:

- vollständig,

- deterministisch,

- lesbar

ausgeben.

Keine eigene Sortierung im Export.

P0.19 – Export: JSON

Status: ✅ vorhanden – finaler Vertragstest

JSON ist für Phase 1 besonders wichtig.

Denn das wird wahrscheinlich unser bestes Format für die spätere Analyse deiner echten Struktur.

Wir sollten deshalb prüfen:

- Schema konsistent,

- Hierarchie eindeutig,

- Pfade eindeutig,

- Dateitypen eindeutig,

- optionale Metadaten sauber dargestellt,

- UTF-8/Unicode korrekt.

Sehr wichtig

Wir sollten das JSON-Format nach Phase 0 möglichst versionieren oder zumindest dokumentieren, bevor wir es für reale Analysen verwenden.

Nicht als riesige öffentliche API – nur so, dass wir wissen, was ein Export bedeutet.

P0.20 – Export: CSV

Status: ✅ vorhanden – finaler Vertragstest

CSV braucht naturgemäß eine flache Darstellung.

Wir müssen eindeutig dokumentieren:

Wie wird ein Baum in Zeilen abgebildet?

Mindestens Pfad und Tiefe müssen die Struktur rekonstruierbar machen.

Unicode, Trennzeichen und korrektes Quoting gehören in die Tests.

P0.21 – Export-Reproduzierbarkeit

Status: 🟢 wahrscheinlich erfüllt – explizit final testen

Gleicher Bestand + gleiche Konfiguration:

TXT A == TXT B

JSON A == JSON B

CSV A == CSV B

soweit keine absichtlich volatilen Felder enthalten sind.

Gerade deshalb war S.44 wichtig.

P0.22 – Exportdatei sicher speichern

Status: 🟡 vorhanden, final prüfen

save_export ist derzeit unser einziger produktiver Schreibpfad.

Genau deshalb muss er besonders sauber bleiben.

Prüfen:

- Benutzer wählt Ziel explizit,

- keine versehentliche Quelldateiüberschreibung,

- Fehler beim Schreiben werden angezeigt,

- Abbruch des Dialogs ist kein Fehler,

- Unicode-Pfade,

- existierende Zieldatei,

- nicht beschreibbares Ziel.

Architekturregel

save_export wird nicht später zum allgemeinen Dateisystem-Schreibservice umfunktioniert.

P0.23 – Zwischenablage

Status: 🟡 vorhanden, final prüfen

TXT/JSON/CSV sollen entsprechend der vorhandenen UI zuverlässig in die Zwischenablage gelangen.

Bei sehr großen Exporten muss geprüft werden, ob das sinnvoll funktioniert bzw. ob eine vernünftige Fehlermeldung nötig ist.

Keine unnötige Optimierung, bevor wir messen.

P0.24 – Drag-and-Drop

Status: 🔲 OFFEN / Scope zunächst klären

Cursor nannte Drag-and-Drop selbst als fachlich später offen.

Hier müssen wir aufpassen.

„Drag-and-Drop“ kann zwei völlig verschiedene Dinge bedeuten:

Variante 1 – Ordner zum Scannen auf die App ziehen

Explorer

↓

App-Fenster

↓

Ordner wird Scan-Quelle

Das passt hervorragend in Phase 0.

Variante 2 – Dateien innerhalb des Baums verschieben

Das wäre eine Dateisystemmutation.

Die gehört nicht in Phase 0, sondern Phase 6.

Deshalb würde ich P0.24 ausschließlich definieren als:

Ordner/geeignete Quelle per Drag-and-Drop als Scanquelle auswählen.

Keine Reorganisation per Drag-and-Drop.

P0.25 – Windows-Pfadfälle

Status: 🔲 gezielt testen

Beispielsweise:

- Leerzeichen,

- Umlaute,

- Unicode,

- sehr lange Namen,

- Punkte,

- Klammern,

- #,

- &,

- tiefe Pfade,

- unterschiedliche Laufwerke.

Wir sollten keine künstlichen Dateinamensregeln erfinden, die Windows selbst gar nicht verlangt.

Ziel

Reale Windows-Verzeichnisse werden robust behandelt.

P0.26 – Netzlaufwerke / UNC-Pfade

Status: 🔲 begrenzter Phase-0-Test

Da dein späterer Bestand durchaus auf NAS oder Netzfreigaben liegen könnte, sollten wir zumindest prüfen:

\\server\freigabe\...

Phase-0-Ziel

Scan funktioniert grundsätzlich.

Wir bauen noch keine ausgefeilte Offline-Source-Verwaltung – das gehört zum späteren Katalog.

P0.27 – Wechselmedien

Status: 🔲 begrenzter Test

USB-Stick bzw. externe Festplatte.

Wichtiger Fehlerfall:

Medium verschwindet während des Scans.

Die App darf abstürzen? Nein.

Sie darf einen Teilscan mit Fehlerhinweis oder einen definierten Scanfehler liefern.

Das genaue Verhalten legen wir anhand der heutigen Fehlerarchitektur fest.

P0.28 – Sonderfälle leere/extreme Verzeichnisse

Status: 🔲 testen

Mindestens:

- leerer Ordner,

- nur Dateien,

- nur Ordner,

- extrem tiefer Baum,

- extrem breiter Ordner,

- sehr viele Dateien gleichen Typs,

- Dateinamen mit vielen Zahlen,

- Unicode-Namen.

P0.29 – UI-Zustände und Fehlermeldungen

Status: 🔲 finaler UX-Durchgang

Die Anwendung benötigt definierte Zustände:

kein Ordner gewählt

bereit

Scan läuft

Scan abgebrochen

Scan abgeschlossen

Scan mit Warnungen abgeschlossen

Scan fehlgeschlagen

Export erfolgreich

Export fehlgeschlagen

Keine kryptischen Rust-/JavaScript-Fehlerdialoge für normale Benutzerfehler.

Aber technische Details dürfen für Diagnose verfügbar bleiben.

P0.30 – Datenschutz-/Netzwerk-Negativprüfung

Status: 🟢 bereits einmal geprüft – am Ende wiederholen

Cursor hat bereits bestätigt:

keine HTTP-/KI-/Telemetry-Abhängigkeit im Anwendungscode.

Am Ende von Phase 0 prüfen wir erneut:

- keine unerwarteten Netzwerkaufrufe,

- keine Telemetrie,

- keine Inhaltsübertragung,

- keine externen Analyseanbieter.

Damit sichern wir unseren späteren Offline-first-Grundsatz schon heute ab.

P0.31 – READ-ONLY-Negativtest

Status: 🔲 finaler Sicherheitstest

Das ist einer der wichtigsten Tests der gesamten Phase 0.

Wir erstellen einen kontrollierten Testbaum.

Vorher:

Struktur

Dateinamen

Dateigrößen

Inhalte/Hashes

Dann:

- scannen,

- filtern,

- Baum bedienen,

- exportieren,

- erneut scannen.

Danach wird geprüft:

Hat sich an der Quelle irgendetwas verändert?

Erwartung:

NEIN.

Die explizit vom Benutzer erzeugte Exportdatei liegt natürlich außerhalb dieser Aussage.

P0.32 – End-to-End-Regression

Status: 🔲 am Ende

Jetzt läuft die gesamte Anwendungskette:

App starten

↓

Ordner auswählen

↓

Konfiguration einstellen

↓

Scan starten

↓

Fortschritt

↓

Ergebnisbaum

↓

Ein-/Ausklappen

↓

TXT

↓

JSON

↓

CSV

↓

Zwischenablage

↓

Datei speichern

↓

neuen Scan starten

↓

App sauber schließen

Automatisierbare Teile werden automatisiert.

Manuelle Windows-Interaktionen bekommen eine kleine Abnahmecheckliste.

P0.33 – Vollständiger Quality Gate

Status: 🔲 letzter technischer Schritt

Dann laufen gesammelt:

cargo check

cargo test

npm run typecheck

npm run build

plus unsere relevanten E2E-/Performanceprüfungen.

Ziel:

0 Fehler.

Warnungen werden bewertet, nicht blind ignoriert.

Die derzeit bekannten:

DEFAULT_DEPTH und NodeKind ungenutzt

sollten wir spätestens hier entscheiden:

- tatsächlich unnötig → entfernen,

- bewusst vorgesehen → begründet stehen lassen.

Keine kosmetische Warnungsjagd während wichtiger Implementierungsschritte.

P0.34 – Architekturabschluss Phase 0

Status: 🔲

Cursor prüft noch einmal:

Hat Phase 0 versehentlich Verantwortlichkeiten vermischt?

Insbesondere:

- Scanner weiterhin read-only?

- Export weiterhin getrennt?

- keine Analysefelder in FsNode?

- keine persistenten Asset-IDs eingeführt?

- keine SOLL-Logik?

- keine Reorganisation?

- keine KI?

- keine unnötigen Dependencies?

Ergebnis wird in ARCHITECTURE.md festgehalten.

P0.35 – Releasefähiger Scanner-Build

Status: 🔲

Jetzt erzeugen wir erstmals bewusst einen Build, den du tatsächlich für deine privaten Verzeichnisse einsetzen kannst.

Nicht mehr nur:

npm run tauri dev

sondern einen echten Windows-Build.

Wir testen:

- Installation/Start,

- Scan,

- Export,

- erneuter Start,

- sauberes Beenden.

Wichtig

Das ist noch kein öffentliches Produktrelease.

Es ist:

unser interner Scanner-Meilenstein M1.

P0.36 – Phase-0-Abnahme

Dann stellen wir nur noch fünf Fragen:

1. Scannt die App reale Bestände zuverlässig?

Muss JA sein.

2. Bleibt die Quelle unverändert?

Muss JA sein.

3. Sind Ergebnisse reproduzierbar?

Muss JA sein.

4. Funktioniert die Anwendung auch bei großen realistischen Beständen vernünftig?

Muss JA sein.

5. Können wir die Struktur so exportieren, dass wir sie anschließend zuverlässig analysieren können?

Muss JA sein.

Erst dann:

✅ M1 – IST-SCANNER ABGENOMMEN

Was davon tatsächlich noch Arbeit ist

Die Liste mit 37 Punkten sieht zunächst erschreckend aus. Aber wir müssen nicht 37 neue Cursor-Prompts schreiben.

Ein großer Teil ist bereits erledigt.

Nach unserem jetzigen Kenntnisstand würde ich Phase 0 ungefähr so einordnen:

| Bereich | Stand |
| --- | --- |
| Toolchain | ✅ |
| Architekturtrennung | ✅ |
| Basisscanner | ✅ |
| Tiefenbegrenzung | ✅ |
| Filter | ✅ |
| Hidden | ✅ |
| Natural Sort | ✅ |
| Basis-Tests | ✅ |
| TXT/JSON/CSV | ✅ |
| Zwischenablage | ✅ |
| Exportdatei | ✅ |
| Fortschritt | 🟡 |
| Abbruch | 🟡 |
| Fehlerrobustheit | 🟡 |
| Symlink/Junction-Sicherheit | 🟡 |
| Mehrfachstart | ? |
| Tree-View | 🟡 |
| Tree-Virtualisierung | ❌ |
| 100k Scanner-Test | ❌/ignoriert |
| 100k UI-Test | ❌ |
| Drag-and-Drop Scanquelle | ❌/offen |
| reale Windows-Sonderfälle | ❌ |
| UNC/Netzwerk | ❌ |
| Wechselmedien | ❌ |
| READ-ONLY-Endtest | ❌ |
| komplette E2E-Abnahme | ❌ |
| Release-Build | ❌ |

Wir sind also deutlich über die Hälfte hinaus. Der verbleibende Teil besteht vor allem aus Robustheit, Skalierung und Abnahme, nicht aus neuen großen Fachfunktionen.

Die tatsächliche Ausführungsreihenfolge ab jetzt

Und hier würde ich die lange Roadmap auf acht konkrete Arbeitspakete reduzieren:

- P0-A – Bestandsaudit: Cursor prüft P0.6–P0.13 gegen den realen Code und berichtet ausschließlich, was bereits erfüllt bzw. tatsächlich offen ist. Noch keine große Implementierung.

- P0-B – Scanner-Robustheit: Nur die im Audit bestätigten Lücken bei Fehlerfällen, Symlinks/Junctions, Abbruch und Mehrfachstart schließen.

- P0-C – Tree-Virtualisierung: Großen Baum performant darstellen.

- P0-D – 100k Performance: Scanner und UI getrennt messen und nur reale Engpässe optimieren.

- P0-E – Exportvertrag: TXT/JSON/CSV reproduzierbar machen bzw. bestätigen und insbesondere JSON für unsere spätere Analyse sauber dokumentieren.

- P0-F – Windows-Realitätsprüfung: Unicode, lange/tiefe Pfade, UNC, externe Datenträger und Drag-and-Drop als Scanquelle.

- P0-G – Safety & E2E: READ-ONLY-Nachweis, Netzwerk-Negativprüfung, vollständiger Workflow und Quality Gate.

- P0-H – Release & Abnahme: Windows-Build erzeugen und M1 IST-Scanner offiziell abschließen.

Genau diese acht Pakete würde ich jetzt einfrieren. Keine neuen Phase-0-Funktionen mehr, sofern bei den Tests kein echter Blocker auftaucht.

Der nächste Cursor-Prompt sollte deshalb nicht sofort Tree-Virtualisierung implementieren, sondern zunächst P0-A – Bestandsaudit durchführen. So vermeiden wir, dass Cursor Funktionen neu baut, die möglicherweise längst vorhanden sind. Danach wissen wir anhand des Codes statt anhand unserer Erinnerung exakt, welche Lücken noch bestehen.